CONTEXTO TÉCNICO PARA IA

Sistema de Gestión — Estudio BB

Documento vivo · Versión 1.0 · Mayo 2026

Leer completo antes de generar cualquier código

# 0. Instrucciones para la IA

Este documento es el contexto completo del proyecto. Leelo íntegro antes de escribir una sola línea de código. Cada decisión técnica ya fue tomada — no propongas alternativas salvo que se indique explícitamente.

Cómo usar este documento en cada sesión de trabajo:

- Al iniciar una sesión, pegá este documento completo como contexto

- Indicá en qué módulo o tarea específica vas a trabajar

- Seguí el stack, convenciones y estructura definidos. No improvises

- Si algo no está definido acá, preguntá antes de asumir

- Al terminar una tarea, actualizá la tabla de estado del módulo correspondiente

⚠️  No uses librerías distintas a las definidas en este documento sin consultar primero. No cambies la estructura de carpetas. No tomes decisiones arquitectónicas por tu cuenta.

# 1. Descripción del Sistema

## 1.1 Qué es

Sistema de gestión interna para Estudio BB, un estudio contable argentino. Centraliza la administración de clientes, tareas, agenda, liquidaciones impositivas y comunicaciones del equipo. Es una aplicación web con backend API REST y frontend tipo dashboard administrativo.

## 1.2 Usuarios del sistema

| Rol | Cantidad | Acceso |
| --- | --- | --- |
| SOCIO | 2 (Anto y Lau) | Vista completa: todos los clientes, todos los colaboradores, métricas globales, gestión de usuarios |
| COLABORADOR | 3-8 (Ernesto, Jesi, etc.) | Solo sus clientes asignados, sus tareas, su agenda personal |

## 1.3 Escala actual

- 50 a 150 clientes activos

- 5 a 10 usuarios simultáneos

- Un solo tenant (un único estudio) — no es SaaS multitenant en esta versión

- El campo estudioId existe en todos los modelos con valor fijo 1, preparado para multitenancy futuro

# 2. Stack Tecnológico — Definitivo y No Negociable

Este es el stack definido. No sugerir alternativas. No agregar librerías fuera de las listadas sin aprobación explícita.

## 2.1 Frontend

Template base: github.com/Kiranism/next-shadcn-dashboard-starter

| Tecnología | Versión | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 16 (App Router) | Framework principal, SSR, rutas, server components |
| TypeScript | 5.x strict mode | Tipado estricto en todo el proyecto |
| Tailwind CSS | v4 | Estilos utilitarios |
| shadcn/ui | latest | Componentes base: tablas, forms, modales, badges, selects |
| TanStack Table | v8 | Tablas con sort, filter, paginación server-side |
| TanStack Form | latest | Formularios con validación |
| React Query | v5 | Fetching, cache e invalidación de datos |
| Zod | latest | Validación de schemas, compartido con backend |
| Zustand | latest | Estado global: usuario logueado, filtros activos |
| FullCalendar | latest | Vista de calendario semanal y de equipo |
| Recharts | latest | Gráficos del dashboard |
| Lucide React | latest | Iconografía consistente |
| Axios | latest | Cliente HTTP hacia el backend |
| date-fns + date-fns-tz | latest | Fechas y conversión a zona horaria Argentina |
| xlsx (SheetJS) | latest | Import/export de archivos Excel en el cliente |

## 2.2 Backend

Template base: github.com/hmake98/nestjs-starter

| Tecnología | Versión | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| NestJS | 11.x | Framework principal, arquitectura modular |
| TypeScript | 5.x strict mode | Tipado estricto |
| Prisma | 7.x | ORM, migraciones, schema de DB |
| PostgreSQL | 15 | Base de datos principal |
| Redis | 7.x | Cache, sesiones, cola de jobs |
| BullMQ | latest | Jobs asincrónicos: emails, alertas, sync Telegram |
| JWT propio | — | Access token 15min + refresh token 7 días rotativo |
| argon2 | latest | Hash de contraseñas |
| class-validator | latest | Validación de DTOs en todos los endpoints |
| nestjs-pino | latest | Logging estructurado con correlation IDs |
| @nestjs/throttler | latest | Rate limiting por IP y por usuario |
| @nestjs/schedule | latest | Cron jobs: alertas diarias, sync Google Calendar |
| @aws-sdk/client-ses | latest | Envío de emails transaccionales |
| nestjs-telegraf | latest | Bot de Telegram |
| xlsx (SheetJS) | latest | Procesamiento de archivos Excel en el servidor |
| multer | latest | Upload de archivos (Excel, imágenes de comprobantes) |
| Swagger / OpenAPI | latest | Documentación automática de endpoints |
| Helmet | latest | Headers de seguridad HTTP |
| Sentry | latest | Monitoreo de errores en producción |

## 2.3 Storage y servicios externos

| Servicio | Proveedor | Uso |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | PostgreSQL (Railway) | Datos del sistema |
| Cache / Queue | Redis (Railway) | Sesiones, BullMQ jobs |
| Storage de archivos | Cloudflare R2 | Documentos de clientes, comprobantes, exports |
| Email | AWS SES | Notificaciones, recordatorios, templates |
| Mensajería | Telegram Bot API | Bot de carga rápida para colaboradores |
| Calendario externo | Google Calendar API | Sync de eventos personales (fase 2) |
| AFIP Padrón | API pública AFIP | Autocompletado de datos por CUIT |
| IA / OCR | Anthropic API (claude-sonnet-4-20250514) | Procesamiento de comprobantes, bot Telegram |

# 3. Arquitectura del Proyecto

## 3.1 Estructura de repositorio

gestionpro/                    ← raíz del monorepo

├── apps/

│   ├── api/                   ← Backend NestJS (hmake98 como base)

│   └── web/                   ← Frontend Next.js (Kiranism como base)

├── packages/

│   └── types/                 ← Tipos TypeScript compartidos frontend/backend

├── docker-compose.yml         ← PostgreSQL + Redis en desarrollo local

├── turbo.json

└── package.json

## 3.2 Estructura del Backend

apps/api/src/

├── main.ts

├── app.module.ts

├── prisma/                    ← PrismaService

├── auth/                      ← JWT, guards, decorators

├── usuarios/

├── clientes/

├── tareas/

├── agenda/

├── liquidaciones/

├── vencimientos/

├── notificaciones/            ← Email + in-app

├── telegram/                  ← Bot handler

├── excel/                     ← Import/export

├── storage/                   ← Cloudflare R2

├── afip/                      ← Padrón + calendario vencimientos

└── workers/                   ← BullMQ jobs

## 3.3 Estructura del Frontend

apps/web/src/

├── app/

│   ├── (auth)/login/

│   └── (dashboard)/

│       ├── layout.tsx         ← Sidebar + Header global

│       ├── page.tsx           ← Dashboard home con métricas

│       ├── clientes/

│       ├── tareas/

│       ├── agenda/

│       ├── liquidaciones/

│       ├── vencimientos/

│       └── alertas/

├── components/

│   ├── ui/                    ← shadcn/ui (no modificar)

│   └── shared/                ← Componentes propios reutilizables

├── lib/

│   ├── api.ts                 ← Cliente axios con interceptors JWT

│   └── auth.ts                ← Helpers de sesión

└── types/                     ← Re-exporta desde packages/types

# 4. Modelo de Datos — Prisma Schema Completo

Todos los modelos tienen estudioId con default 1. No se usa para filtrar hoy pero está preparado para multitenancy. Las fechas se guardan en UTC siempre.

## 4.1 Enums

enum Rol              { SOCIO COLABORADOR }

enum TipoImpuesto     { AUTONOMOS IVA IIBB_LOCAL MUNICIPAL SUELDOS MONOTRIBUTO GANANCIAS }

enum TipoTarea        { DDJJ VEP INTERNA BALANCE OTRO }

enum Prioridad        { ALTA MEDIA BAJA }

enum EstadoTarea      { PENDIENTE EN_PROCESO COMPLETADA CANCELADA }

enum ResultadoLiq     { A_PAGAR SALDO_A_FAVOR SIN_MOVIMIENTO }

enum TipoEvento       { TAREA ESTUDIO PERSONAL }

enum OrigenEvento     { SISTEMA MANUAL GOOGLE }

enum TipoTemplate     { VENCIMIENTO LIQUIDACION RECORDATORIO GENERAL }

enum EstadoSemaforo   { VERDE AMARILLO ROJO }

enum TipoNotificacion { VENCIMIENTO TAREA SISTEMA }

enum TipoArchivo      { COMPROBANTE DDJJ CONTRATO OTRO }

## 4.2 Modelos principales

Usuario

model Usuario {

id             Int       @id @default(autoincrement())

estudioId      Int       @default(1)

nombre         String

email          String    @unique

password       String                    // argon2 hash

rol            Rol       @default(COLABORADOR)

emoji          String?                   // avatar emoji del selector

telefono       String?

telegramChatId String?                   // para bot Telegram

googleTokens   Json?                     // OAuth tokens Google Calendar

activo         Boolean   @default(true)

creadoEn       DateTime  @default(now())

tareas         Tarea[]   @relation('Encargado')

agendaItems    AgendaItem[]

notificaciones Notificacion[]

refreshTokens  RefreshToken[]

}

Cliente

model Cliente {

id             Int               @id @default(autoincrement())

estudioId      Int               @default(1)

cuit           String            @unique

denominacion   String

termino        Int               @default(0)   // 0, 3, 6

condicionIva   String

actividades    String[]

domicilio      String?

telefono       String?

email          String?

whatsapp       String?

encargadoId    Int

supervisorId   Int?

semaforo       EstadoSemaforo    @default(VERDE)

activo         Boolean           @default(true)

notas          String?

creadoEn       DateTime          @default(now())

encargado      Usuario           @relation('Encargado', fields: [encargadoId], references: [id])

impuestos      ClienteImpuesto[]

tareas         Tarea[]

liquidaciones  Liquidacion[]

archivos       Archivo[]

comunicaciones Comunicacion[]

}

ClienteImpuesto

model ClienteImpuesto {

id         Int          @id @default(autoincrement())

clienteId  Int

tipo       TipoImpuesto

activo     Boolean      @default(true)

cliente    Cliente      @relation(fields: [clienteId], references: [id])

}

Tarea

model Tarea {

id            Int          @id @default(autoincrement())

estudioId     Int          @default(1)

clienteId     Int?

encargadoId   Int

titulo        String

descripcion   String?

tipo          TipoTarea

impuesto      TipoImpuesto?

periodo       String?                    // '2026-05'

tiempoEstMin  Int?                       // minutos estimados

prioridad     Prioridad    @default(MEDIA)

estado        EstadoTarea  @default(PENDIENTE)

vence         DateTime?

esRecurrente  Boolean      @default(false)

reglaRecur    Json?                      // config de recurrencia

notas         String?

creadoEn      DateTime     @default(now())

cliente       Cliente?     @relation(fields: [clienteId], references: [id])

encargado     Usuario      @relation('Encargado', fields: [encargadoId], references: [id])

agendaItems   AgendaItem[]

}

Liquidacion

model Liquidacion {

id            Int           @id @default(autoincrement())

estudioId     Int           @default(1)

clienteId     Int

impuesto      TipoImpuesto

periodo       String                     // '2026-05'

resultado     ResultadoLiq

importe       Decimal?      @db.Decimal(12, 2)

importeRef    Decimal?      @db.Decimal(12, 2)  // importe período anterior

vencimiento   DateTime?

formaPago     String?                    // VEP, débito, etc.

comprobante   String?                    // URL en R2

cargadoPorId  Int

origenCarga   String        @default('MANUAL')  // MANUAL | BOT | EXCEL

creadoEn      DateTime      @default(now())

cliente       Cliente       @relation(fields: [clienteId], references: [id])

}

AgendaItem

model AgendaItem {

id             Int          @id @default(autoincrement())

usuarioId      Int

tareaId        Int?

titulo         String

descripcion    String?

fecha          DateTime

duracionMin    Int

tipo           TipoEvento   @default(PERSONAL)

origen         OrigenEvento @default(MANUAL)

googleEventId  String?

esEstudio      Boolean      @default(false)   // visible para todos

creadoEn       DateTime     @default(now())

usuario        Usuario      @relation(fields: [usuarioId], references: [id])

tarea          Tarea?       @relation(fields: [tareaId], references: [id])

}

CalendarioVencimiento

model CalendarioVencimiento {

id          Int          @id @default(autoincrement())

impuesto    TipoImpuesto

anio        Int

mes         Int          // 1-12

digitoCuit  Int          // 0-9

fechaVence  DateTime

@@unique([impuesto, anio, mes, digitoCuit])

}

Notificacion

model Notificacion {

id         Int               @id @default(autoincrement())

usuarioId  Int

tipo       TipoNotificacion

titulo     String

mensaje    String

leida      Boolean           @default(false)

enlace     String?           // ruta interna de la app

creadoEn   DateTime          @default(now())

usuario    Usuario           @relation(fields: [usuarioId], references: [id])

}

EmailTemplate

model EmailTemplate {

id          Int            @id @default(autoincrement())

estudioId   Int            @default(1)

nombre      String

tipo        TipoTemplate

asunto      String         // soporta variables: {{cliente}}, {{impuesto}}, {{fecha}}

cuerpo      String         // HTML con variables

activo      Boolean        @default(true)

creadoEn    DateTime       @default(now())

}

Comunicacion

model Comunicacion {

id          Int      @id @default(autoincrement())

clienteId   Int

usuarioId   Int

tipo        String   // EMAIL | WHATSAPP | LLAMADA | NOTA

asunto      String?

contenido   String?

creadoEn    DateTime @default(now())

cliente     Cliente  @relation(fields: [clienteId], references: [id])

}

Archivo

model Archivo {

id          Int        @id @default(autoincrement())

clienteId   Int

nombre      String

tipo        TipoArchivo

periodo     String?    // '2026-05'

url         String     // URL en Cloudflare R2

tamanioKb   Int?

subidoPorId Int

creadoEn    DateTime   @default(now())

cliente     Cliente    @relation(fields: [clienteId], references: [id])

}

RefreshToken

model RefreshToken {

id         Int      @id @default(autoincrement())

usuarioId  Int

token      String   @unique

expira     DateTime

revocado   Boolean  @default(false)

creadoEn   DateTime @default(now())

usuario    Usuario  @relation(fields: [usuarioId], references: [id])

}

# 5. Módulos por Etapa de Desarrollo

Desarrollar en el orden exacto de esta sección. Cada módulo depende del anterior. No arrancar un módulo sin tener el anterior funcionando y testeado.

## ETAPA 0 — Fundación (Semana 1)

Objetivo: el proyecto base corre localmente y en producción. Sin lógica de negocio todavía.

0.1 Monorepo

- Inicializar Turborepo con apps/api y apps/web

- Clonar Kiranism en apps/web, limpiar features no necesarias (cleanup script)

- Clonar hmake98 en apps/api

- Configurar docker-compose.yml con PostgreSQL 15 y Redis 7

- Variables de entorno: .env.example completo, .env en .gitignore

0.2 Auth completo

- Registro de usuario (solo SOCIO puede crear usuarios)

- Login con email/password → access token 15min + refresh token 7 días

- Refresh token rotativo: cada uso genera uno nuevo, invalida el anterior

- Logout: revoca refresh token en DB

- Guard JwtAuthGuard en todos los endpoints protegidos

- Guard RolesGuard con decorator @Roles(Rol.SOCIO)

- Middleware de logging: cada request loguea método, ruta, usuarioId, tiempo

0.3 Selección de perfil en frontend

- Pantalla de login con selector visual de usuario (como en el mockup)

- Al seleccionar usuario → pide password

- Token guardado en memoria (Zustand) + refresh token en cookie httpOnly

- Interceptor Axios: adjunta token en cada request, refresca si expira

🔑 Al terminar esta etapa: login funciona, los roles están activos, el proyecto deployado y con CI/CD básico.

## ETAPA 1 — Core de Negocio (Semanas 2 a 7)

Objetivo: los módulos principales del estudio funcionando con datos reales.

1.1 Módulo Clientes

Backend — endpoints

- GET /clientes — lista paginada, filtrable por encargado/estado/semaforo

- GET /clientes/:id — legajo completo con impuestos, tareas recientes, liquidaciones recientes

- POST /clientes — crear cliente

- PATCH /clientes/:id — editar cliente

- DELETE /clientes/:id — soft delete (activo: false)

- GET /clientes/afip/:cuit — consulta padrón AFIP y devuelve datos para autocompletar

Backend — lógica

- Al crear cliente: configurar ClienteImpuesto según impuestos seleccionados

- Semáforo: calculado en cada consulta según tareas vencidas y liquidaciones faltantes

- Solo SOCIO puede asignar/cambiar encargado y supervisor

- COLABORADOR solo ve clientes donde es encargado

Frontend — vistas

- Tabla de clientes con columnas: denominación, CUIT, encargado, semáforo, impuestos activos

- Filtros: encargado, semáforo, búsqueda por nombre/CUIT

- Botón WhatsApp: wa.me/{whatsapp}?text=... abre en nueva pestaña

- Botón Email: mailto:{email}?subject=... abre cliente de correo

- Legajo del cliente: tabs Resumen / Tareas / Liquidaciones / Archivos / Comunicaciones / Notas

- Al ingresar CUIT en formulario nuevo → llama a /clientes/afip/:cuit → autocompleta campos

1.2 Módulo Tareas

Backend — endpoints

- GET /tareas — lista con filtros: encargado, estado, prioridad, cliente, vencimiento

- POST /tareas — crear tarea

- PATCH /tareas/:id — actualizar estado, encargado, prioridad

- DELETE /tareas/:id — soft delete

- POST /tareas/:id/completar — marca como COMPLETADA y dispara notificación

Backend — lógica

- Al vencer una tarea: cron job diario actualiza prioridad a ALTA automáticamente

- Tareas recurrentes: campo esRecurrente + reglaRecur (JSON con frecuencia, día, etc.)

- Cron job mensual: crea tareas recurrentes del próximo período para todos los clientes

- Al crear tarea con vencimiento: crear AgendaItem automáticamente para el encargado

Frontend — vistas

- Panel de Tareas: tabla con columnas cliente, tema, tipo, encargado, tiempo, prioridad, estado, vence

- Filtros combinables: encargado, estado, prioridad, cliente

- Indicador visual de vencimiento: verde > 7 días, naranja 1-7 días, rojo vencida

- Cambio de estado inline en la tabla (select directo)

- Modal de nueva tarea con todos los campos

1.3 Módulo Vencimientos

Backend — lógica

- Tabla CalendarioVencimiento: cargada manualmente una vez por año con los datos de AFIP

- Endpoint GET /vencimientos/calcular?cuit=X&impuesto=Y&mes=Z → devuelve fecha exacta

- Al crear liquidación: calcula automáticamente la fecha de vencimiento por CUIT y asigna

- Endpoint GET /vencimientos/proximos?dias=7 → tareas que vencen en los próximos N días

Frontend — vistas

- Vista de vencimientos: lista ordenada por fecha, agrupada por semana

- Indicador visual: días restantes, quién es el encargado

- Filtro por impuesto y encargado

1.4 Módulo Liquidaciones

Backend — endpoints

- GET /liquidaciones?clienteId=X&periodo=YYYY-MM — liquidaciones del período

- POST /liquidaciones — cargar liquidación manual

- PATCH /liquidaciones/:id — corregir liquidación existente

- GET /liquidaciones/:clienteId/historial — últimos 12 períodos

Backend — lógica

- Al cargar liquidación: guardar importeRef con el importe del período anterior

- Alerta de inconsistencia: si importe > 3x el promedio de los últimos 6 meses → notificación

- Al completar todas las liquidaciones del período de un cliente → semáforo pasa a VERDE

- origenCarga: MANUAL | BOT | EXCEL — para auditoría

Frontend — vistas

- Pantalla de carga de liquidación: tabla con una fila por impuesto activo del cliente

- Columnas: impuesto, resultado (select), importe, vencimiento (auto calculado), forma de pago

- Mostrar importe del período anterior como referencia en cada fila

- Selector de período (mes/año) en el header de la pantalla

🔑 Al terminar Etapa 1: el estudio puede operar completamente. Clientes, tareas, vencimientos y liquidaciones funcionando.

## ETAPA 2 — Agenda y Comunicaciones (Semanas 8 a 11)

Objetivo: agenda del equipo, notificaciones automáticas, email y comunicaciones.

2.1 Módulo Agenda

Backend — endpoints

- GET /agenda?usuarioId=X&semana=YYYY-WW — agenda semanal de un usuario

- GET /agenda/equipo?semana=YYYY-WW — todos los usuarios (solo SOCIO)

- POST /agenda — crear evento personal o del estudio

- PATCH /agenda/:id — editar evento

- DELETE /agenda/:id — eliminar evento

- GET /agenda/:usuarioId/ical — feed iCal para suscribir en Google/Apple Calendar

Frontend — vistas

- Vista Personal: FullCalendar en modo semana, muestra tareas + eventos del estudio + personales

- Vista de Equipo (SOCIO): FullCalendar Resource View — una columna por colaborador

- Colores: tareas del sistema (según prioridad), eventos estudio (azul), personales (gris)

- Click en tarea del calendario → abre detalle de la tarea

- Drag & drop para mover eventos personales entre días

- Botón de copiar URL del feed iCal personal

2.2 Módulo Notificaciones y Alertas

Backend — jobs BullMQ

- Job diario 08:00hs: revisar vencimientos próximos (1, 3, 7 días) → crear Notificacion + enviar email

- Job diario 08:00hs: revisar tareas vencidas sin completar → alerta al encargado y al socio

- Job diario: detectar clientes sin actividad en los últimos 45 días → alerta al socio

- Job al cargar liquidación: detectar inconsistencias vs histórico → notificación inmediata

- Job al completar tarea: actualizar semáforo del cliente

Frontend — vistas

- Centro de notificaciones: campana en header con badge de no leídas

- Panel de notificaciones: lista con tipo, mensaje, fecha y enlace directo al recurso

- Marcar como leída al hacer click

- Filtro por tipo (vencimiento, tarea, sistema)

2.3 Módulo Email y Templates

Backend — endpoints

- GET /email-templates — lista de templates del estudio

- POST /email-templates — crear template con variables {{variable}}

- PATCH /email-templates/:id — editar template

- POST /email/enviar — envía email usando template + datos del cliente

- POST /email/enviar-masivo — envía a múltiples clientes (con lista de clienteIds)

Backend — lógica

- Variables disponibles en templates: {{cliente}}, {{cuit}}, {{impuesto}}, {{importe}}, {{fecha}}, {{encargado}}

- Envío via AWS SES con dominio del estudio configurado

- Al enviar email: crear registro en Comunicacion automáticamente

- Envío masivo: procesado como job BullMQ, no bloquea el request

Frontend — vistas

- Gestor de templates: lista, editor con preview en tiempo real

- Modal de envío: selector de template, preview renderizado con datos del cliente, botón enviar

- Disponible desde el legajo del cliente y desde el panel de vencimientos

2.4 Módulo Gestión Documental

Backend — endpoints

- POST /archivos/upload — sube archivo a Cloudflare R2, guarda metadata en DB

- GET /archivos?clienteId=X — lista de archivos del cliente

- GET /archivos/:id/url — genera URL firmada temporal de descarga (15 min)

- DELETE /archivos/:id — elimina de R2 y de DB

Frontend — vistas

- Tab Archivos en legajo del cliente: lista con nombre, tipo, período, fecha, tamaño

- Upload con drag & drop o selector

- Descarga directa via URL firmada

- Filtro por tipo y período

🔑 Al terminar Etapa 2: agenda del equipo operativa, alertas automáticas funcionando, emails enviándose desde el sistema.

## ETAPA 3 — Excel y Bot Telegram (Semanas 12 a 15)

Objetivo: el sistema procesa archivos externos y recibe comandos por Telegram.

3.1 Módulo Excel — Importación

Backend — endpoints

- POST /excel/import/comprobantes — procesa TXT/Excel de Mis Comprobantes AFIP

- POST /excel/import/sifere — procesa archivo SIFERE de IIBB

- POST /excel/import/retenciones — procesa archivo de Mis Retenciones

- POST /excel/import/clientes — carga masiva de clientes desde Excel

Backend — lógica de importación

- Parsear archivo con SheetJS

- Validar estructura del archivo (columnas requeridas)

- Mapear filas a objetos del dominio

- Devolver preview de lo que se va a importar (no guardar todavía)

- El usuario confirma → se guarda en DB con origenCarga: EXCEL

- Manejo de duplicados: si ya existe una liquidación para ese período e impuesto → mostrar conflicto

Backend — endpoints exportación

- GET /excel/export/liquidaciones?clienteId=X&periodo=YYYY-MM — resumen de liquidaciones

- GET /excel/export/tareas?estado=X — panel de tareas actual

- GET /excel/export/clientes — cartera completa de clientes

- GET /excel/export/vencimientos?mes=X — calendario de vencimientos del mes

- GET /excel/export/honorarios — honorarios por cliente del período

Frontend — vistas

- Botón Importar en módulos correspondientes → modal con upload + preview de datos

- Tabla de preview con columnas coloreadas: verde (nuevo), amarillo (actualiza), rojo (conflicto)

- Botón confirmar importación

- Botón Exportar en cada módulo → descarga directa del .xlsx

3.2 Módulo Bot Telegram

Backend — arquitectura

- Un bot de Telegram con número propio del estudio

- nestjs-telegraf maneja los handlers de mensajes

- Cada colaborador registra su Telegram en su perfil → vincula telegramChatId

- El bot solo responde a usuarios registrados en el sistema

Backend — comandos disponibles

- /estado — resumen de tareas pendientes del colaborador

- /vencimientos — lista de vencimientos próximos de sus clientes

- /completar [nombreTarea] — marca tarea como completada

- Mensaje de texto libre → procesado con IA (claude-sonnet-4-20250514) para detectar intención

- Imagen/foto → OCR con IA para extraer datos de comprobante → pre-cargar liquidación

Backend — flujo de carga por texto libre

Colaborador: 'IVA García mayo 45230 vence 18/06'

→ Claude interpreta: impuesto=IVA, cliente=García, periodo=2026-05,

importe=45230, vencimiento=18/06/2026

→ Bot responde: '¿Confirmar carga? IVA García Mayo $45.230 vence 18/06'

→ Colaborador: 'sí'

→ Sistema guarda Liquidacion con origenCarga: BOT

→ Bot responde: '✅ Liquidación cargada correctamente'

Backend — flujo de carga por imagen

Colaborador envía foto del VEP o comprobante

→ Claude Vision extrae: tipo impuesto, CUIT, importe, fecha

→ Bot muestra preview con los datos extraídos

→ Colaborador confirma o corrige

→ Sistema guarda con origenCarga: BOT

Frontend — vistas

- Perfil de usuario: campo para vincular cuenta de Telegram (con instrucciones paso a paso)

- Panel de admin (SOCIO): lista de usuarios con estado de vinculación Telegram

🔑 Al terminar Etapa 3: el sistema importa y exporta Excel, y el bot de Telegram permite carga rápida desde el celular.

## ETAPA 4 — Dashboard, Métricas y Panel Financiero (Semanas 16 a 18)

Objetivo: visibilidad completa del estudio para los socios.

4.1 Dashboard Home

Backend — endpoints

- GET /dashboard/metricas — datos del header: total clientes, pendientes, urgentes, alertas

- GET /dashboard/semaforos — distribución verde/amarillo/rojo de la cartera

- GET /dashboard/tareas-por-colaborador — carga de trabajo del equipo

- GET /dashboard/vencimientos-semana — próximos 7 días consolidado

Frontend — vistas

- Header global: clientes totales, pendientes, urgentes, alertas (igual al mockup)

- Cards con métricas: tareas por estado, distribución de semáforos

- Gráfico de carga por colaborador (barras con Recharts)

- Lista de vencimientos próximos con acceso rápido

4.2 Semáforo de salud del cliente

Backend — lógica de cálculo

- VERDE: no hay tareas vencidas, todas las liquidaciones del período cargadas

- AMARILLO: hay tareas próximas a vencer (menos de 5 días) o falta alguna liquidación

- ROJO: hay tareas vencidas sin completar o liquidaciones del período sin cargar

- Recalculado automáticamente por cron job diario y al completar/cargar cualquier tarea o liquidación

4.3 Panel financiero del estudio

Backend — endpoints

- GET /financiero/honorarios?periodo=YYYY-MM — honorarios por cliente del período

- GET /financiero/rentabilidad — honorario vs tiempo estimado por cliente

- GET /financiero/proyeccion — ingresos proyectados del mes basados en clientes activos

Frontend — vistas

- Tabla de honorarios: cliente, honorario mensual, tiempo estimado, ratio

- Gráfico de rentabilidad por cliente (solo SOCIO)

- Proyección de ingresos del mes

🔑 Al terminar Etapa 4: el sistema está completo para uso en producción real.

## ETAPA 5 — Google Calendar y Portal del Cliente (Fase Futura)

Objetivo: integraciones externas y acceso del cliente al sistema.

5.1 Sincronización Google Calendar

- OAuth2 por usuario: cada colaborador autoriza acceso a su Google Calendar

- Tokens guardados en usuario.googleTokens (encriptado)

- Job BullMQ cada 30 minutos: importa eventos del Google Calendar personal

- Eventos importados con origen: GOOGLE, no modificables desde el sistema

- Si el evento se elimina en Google → desaparece en el sistema

- Solo lectura: el sistema no escribe en Google Calendar

5.2 Portal del Cliente

- Ruta separada: /portal/:token — acceso sin login del estudio

- Token único por cliente, generado y enviado por email desde el sistema

- El cliente ve: sus vencimientos próximos, historial de liquidaciones, archivos compartidos

- Botón de contacto → abre email al estudio

- Solo lectura, sin edición posible

# 6. Convenciones de Código

Estas convenciones aplican a todo el código del proyecto sin excepción.

## 6.1 Nomenclatura

| Elemento | Convención | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Archivos y carpetas | kebab-case | clientes.service.ts, panel-tareas.tsx |
| Clases y tipos | PascalCase | ClienteService, LiquidacionDto |
| Variables y funciones | camelCase | obtenerClientes(), encargadoId |
| Constantes | UPPER_SNAKE_CASE | MAX_INTENTOS_LOGIN |
| Enums Prisma | UPPER_SNAKE_CASE | A_PAGAR, SALDO_A_FAVOR |
| Rutas API | kebab-case plural | /email-templates, /agenda-items |
| Períodos | String YYYY-MM | '2026-05' |

## 6.2 Estructura de un módulo NestJS

src/clientes/

├── clientes.module.ts        ← importa y exporta

├── clientes.controller.ts    ← solo recibe y delega, sin lógica

├── clientes.service.ts       ← toda la lógica de negocio

├── clientes.dto.ts           ← DTOs con class-validator

└── clientes.types.ts         ← tipos específicos del módulo

## 6.3 Formato de respuestas API

// Éxito con lista

{ "data": [...], "meta": { "total": 50, "pagina": 1, "porPagina": 20 } }

// Éxito con objeto

{ "data": { "id": 1, "nombre": "García" } }

// Error

{ "error": "CLIENTE_NO_ENCONTRADO", "mensaje": "El cliente con id 5 no existe", "status": 404 }

## 6.4 Manejo de fechas

- Siempre guardar en UTC en PostgreSQL

- Convertir a America/Argentina/Buenos_Aires solo al mostrar en frontend

- Usar date-fns-tz para conversiones: formatInTimeZone(fecha, 'America/Argentina/Buenos_Aires', 'dd/MM/yyyy')

- Los períodos son siempre strings: '2026-05', nunca objetos Date

## 6.5 Seguridad — checklist en cada endpoint nuevo

- ¿Tiene @UseGuards(JwtAuthGuard)?

- ¿Tiene @Roles() si es solo para SOCIO?

- ¿El DTO tiene class-validator en todos los campos?

- ¿Un COLABORADOR podría acceder a datos de otro colaborador? → filtrar por usuarioId

- ¿Hay rate limiting si es un endpoint sensible?

# 7. Variables de Entorno

# App

NODE_ENV=development

PORT=3000

FRONTEND_URL=http://localhost:3001

# Base de datos

DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost:5432/gestionpro

# JWT

JWT_SECRET=<string aleatorio min 64 chars>

JWT_REFRESH_SECRET=<string aleatorio diferente min 64 chars>

JWT_EXPIRES_IN=15m

JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=7d

# Redis

REDIS_HOST=localhost

REDIS_PORT=6379

# AWS SES

AWS_REGION=us-east-1

AWS_ACCESS_KEY_ID=

AWS_SECRET_ACCESS_KEY=

EMAIL_FROM=noreply@estudiobb.com.ar

# Cloudflare R2

R2_ACCOUNT_ID=

R2_ACCESS_KEY_ID=

R2_SECRET_ACCESS_KEY=

R2_BUCKET_NAME=gestionpro-files

R2_PUBLIC_URL=https://files.estudiobb.com.ar

# Telegram

TELEGRAM_BOT_TOKEN=

# Anthropic (IA para bot y OCR)

ANTHROPIC_API_KEY=

# Google Calendar (fase 2)

GOOGLE_CLIENT_ID=

GOOGLE_CLIENT_SECRET=

GOOGLE_REDIRECT_URI=

# Sentry

SENTRY_DSN=

# 8. Estado de Módulos — Actualizar con cada sesión

Esta tabla es la fuente de verdad del progreso. Actualizarla al terminar cada módulo o tarea significativa.

| Etapa | Módulo | Estado | Notas / Decisiones tomadas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Monorepo | ⬜ Pendiente | — |
| 0 | Auth backend | ⬜ Pendiente | — |
| 0 | Login frontend | ⬜ Pendiente | — |
| 1 | Clientes | ⬜ Pendiente | — |
| 1 | Tareas | ⬜ Pendiente | — |
| 1 | Vencimientos | ⬜ Pendiente | — |
| 1 | Liquidaciones | ⬜ Pendiente | — |
| 2 | Agenda | ⬜ Pendiente | — |
| 2 | Notificaciones | ⬜ Pendiente | — |
| 2 | Email/Templates | ⬜ Pendiente | — |
| 2 | Documentos | ⬜ Pendiente | — |
| 3 | Excel Import | ⬜ Pendiente | — |
| 3 | Excel Export | ⬜ Pendiente | — |
| 3 | Bot Telegram | ⬜ Pendiente | — |
| 4 | Dashboard | ⬜ Pendiente | — |
| 4 | Semáforo | ⬜ Pendiente | — |
| 4 | Panel Financiero | ⬜ Pendiente | — |
| 5 | Google Calendar | ⬜ Futuro | — |
| 5 | Portal Cliente | ⬜ Futuro | — |

Leyenda: ⬜ Pendiente   🔄 En desarrollo   ✅ Completo   🔁 En revisión   ⬛ Bloqueado

# 9. Bloque de Contexto — Pegar al Inicio de Cada Sesión

Copiar este bloque exacto al inicio de cada sesión de trabajo con la IA. Completar los campos entre corchetes.

=== CONTEXTO DEL PROYECTO ===

Sistema: Gestión interna para Estudio BB (estudio contable argentino)

Stack frontend: Next.js 16 + TypeScript + shadcn/ui + TanStack + Zustand + FullCalendar

Stack backend: NestJS 11 + TypeScript + Prisma + PostgreSQL + Redis + BullMQ

Storage: Cloudflare R2 para archivos, AWS SES para emails

Auth: JWT propio (access 15min + refresh 7d rotativo), RBAC con roles SOCIO/COLABORADOR

Tenant: un único estudio (estudioId=1 fijo), sin multitenancy activo

Convenciones: kebab-case archivos, PascalCase clases, camelCase vars, fechas en UTC

Respuestas API: { data, meta } éxito — { error, mensaje, status } error

Períodos: string 'YYYY-MM' siempre

=== ESTADO ACTUAL ===

Módulos completos: [listar]

Módulo en desarrollo: [indicar cuál]

=== TAREA DE ESTA SESIÓN ===

[Describir exactamente qué hay que hacer]

=== RESTRICCIONES ===

- No usar librerías fuera del stack definido

- No cambiar estructura de carpetas

- No tomar decisiones arquitectónicas sin consultar

- Seguir convenciones de nomenclatura exactas

- Todos los endpoints nuevos con JwtAuthGuard y validación DTO

Documento vivo · Versión 1.0 · Mayo 2026 · Actualizar con cada módulo completado